
B

[image: image5.png]&




  迪建发〔2019〕81号                 签发人：杨培源

[image: image1.jpg]



对政协迪庆州第十二届三次会议第2号

提案的答复

姚润文委员：

您在中国人民政治协商会议迪庆藏族自治州第十二届委员会第三次会议提出的《关于尽早建设纳帕海环湖方案治理排污系统的建议》（第2号提案），已交我局研究办理，现将办理情况答复如下：

我们仔细研读了您的提案，进行了充分的讨论，并与相关部门进行了实地调研，一致认为您的提案很好，真实地反映出纳帕海污染治理的迫切性。近年来随着城市化建设以及旅游业的快速发展，人民群众生活品质得到了极大的提升，随之而来的污水、垃圾量也急剧增加，自2010年以来香格里拉市龙潭湖、纳赤河水质持续污染并流入纳帕海，加之纳帕海周围村庄污水无序排放，加快了纳帕海水质的污染。由于我州财力薄弱，城市污水管网建设，农村污水治理方面的工作相对滞后。

一、纳帕海污染治理现状

随着国家对“生态文明”建设不断引向深入，“绿水青山就是金山银山”成为新时代发展理念。近年来，州委州政府在污染治理方面做了大量工作，城市及农村的污染物得到有效控制，特别是污水垃圾收集处理工作得到有效加强。

（一）加大城市管网建设力度，提高城市污水收集率及处理率。香格里拉市自2013-2018年共建成城市污水管网近63.48公里，完成投资3360万元，特别是2016年以来以城市棚户区改造为契机，完成实施香格里拉市老旧社区道路管网改造31条，共8.7公里，解决了社区部分雨污合流的问题，城区污水处理率从2013年的70%提高到2018年的93.77%。

（二）加快推进香格里拉市二污厂建设进度。为解决部分城市污水未经处理直排纳帕海的问题，于2013年开工建设香格里拉市第二污水处理厂，2018年12月份正式投入运行，投资7850万元，日处理能力为1万立方米。目前该厂运行正常，一定程度上缓解了纳帕海水质变差的情况。
（三）加快纳帕海入海口及村庄污水的治理力度。一是实施纳帕海入湖河道整治工程，本项目于2017年4月开工，于2018年8月完工，总投资3132万元，选用生态措施及处理技术对角芝曲河及日曲等7条支河进行治理，很好控制了漂浮物及淤泥的污染。二是加快实施纳帕海湿地入口水质净化工程（包括纳赤河河入口水质净化工程及村庄人畜无废水处理工程），项目总投资8393万元， 2019年6月底完工。通过对纳赤河水经中细格栅及沉砂池依次进入兼性塘、好氧塘、拒物砂滤池净化后排入纳帕海，出水水质可达Ⅲ类水质标准，并对解放村纳帕社、塔社、尼史村白茸社作为试点，将村庄人畜无废水截流后进行生物处理达到一级B标后排放至纳帕海。

二、存在的问题

（一）纳帕海周围村庄分布广且分散，主要有香格里拉建塘镇解放、北郊和尼史三个行政村，共辖17个自然村，共计810户，4500人。沿环湖路周围污染源（村庄）分散，对污水进行集中统一收集处理投资规模较大。
（二）进入纳帕海的支流较多，较大的有奶子河、纳赤河、达拉河3条，其余小支河有6个，其中奶子河、纳赤河源头及上游存在较严重的污染源。

（三）城区管网建设力度不够，雨污分流不彻底，存在个别城市主干道雨污合流现象，特别是老旧小区、社区大部分雨污未分流，进入纳赤河、龙潭河的城市污水较多。

三、下一步工作计划

纳帕海作为国际重要湿地，保护好高原湿地生态系统对迪庆生态文明建设至关重要，根据《迪庆州贯彻落实省委、省政府环境保护督察反馈意见问题整改的总体方案》中对纳帕海湿地保护的要求，结合提案的意见建议，下一步对纳帕海实地生态保护应从以下几个方面进行。

（一）进一步加大城区污水管网改造及建设力度。原城市道路管网中不少市政路段存在雨污合流现象，雨季时第一污水处理厂处理能力不足，进而排入龙潭湖，最终使纳帕海水体受污染。因此要结合“美丽县城”实施香格里拉市第二污水处理厂配套管网工程，增加城区污水收集率及处理率，缓解一污厂污水处理的压力，并继续加大棚户区、老旧小区改造力度，实施好老旧住宅区管网改造工程，实现城区、老旧小区雨污彻底分流。

（二）加快推进纳帕海高原湿地保护-入海河道纳赤河及沿岸污染治理工程。工程主要针对纳赤河开展清淤、生态护岸、生态缓冲带以及纳赤河两侧截污工程及排污口封堵、湿地净化工程等内容。通过污染治理工程建设，增强纳赤河水体的自净能力，降低和防止底泥发生再次淤积，并防止沿河村庄污水进入河道，使入海水质得到进一步提升，降低入海污染负荷。该项目总投资8962.38万元，目前已取得中央资金支持，力争该项目在2020年完成。

（三）加快实施纳帕海周边村庄污染治理工程。当前随着香格里拉旅游业的快速发展，纳帕海周边旅游人流以及各种旅游项目不断增多，污染物无序排放，加重了对纳帕海的污染。因此要加大对纳帕海周边村庄人畜污废处理工程，在项目试点（三个村庄）基础上，进一步扩大建设范围，通过三至五年的努力，达到对纳帕海周边村庄污废处理全覆盖，实现污水全处理。对其他未处理的奶子河、达拉河等支流加大污水收集，有条件的地段安装排污管道，做到雨污分流后引入市政污水管道，其他地方开展村庄人畜污废处理工程，经生物处理后达标排放。同时将环湖路改造升级及第三污水处理厂项目列入“十四五”规划，力争在2020年完成项目前期工作。在项目建设过程中，将环湖路（管网）工程与第三污水处理同时施工，完成污水集中收集处理后达标排放，最终实现纳帕海湿地保护工作目标。

（四）加强宣传教育，牢固树立绿色发展理念。通过加强学习，扩大宣传，使迪庆州各级干部群众进一步筑牢绿色发展理念和正确的绿色政绩观，坚持保护优先，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念。

以上答复如有不妥，请批评指正，感谢您对政府工作的关心和支持。

[image: image2.png]


                     迪庆州住房和城乡建设局

                         2019年5月21日

联系电话：13988729993；联系人：斯南江初。

抄送：州政协提案委、州人民政府法制办、姚润文委员。

                                          （共印3份）
ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS4WTEONwMeVHCftLRf4KiDtLB3zLSX2KUX3KiDtLB3xLyHfKRAAJSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46MSP3NDD1LzHsMzIFPxzzLjL1KSjzPzLsQjEELDPyQSAELSL0eSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS510MW9zJ10y7er0s101rptsu586Li8sL563cKoscnxtrWL3aB3sbRz7KhzOB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9sb+G6KKX09WW0MaN0s2Wnad+tr1yw7+muZiI5K6VOB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOsdgs695yaOGy9d8pLmnusX7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOqWOw9xx1Mek08SVysac05F2u6qMr7eO461nxdh90ivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39LCH1My=vLCTwLi=2LCXwLyvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCD4KS=0KSHyHCDwNiP1Ni=0HB=nxqF74MRzvKSW0MOZw5mUvqe9yuGF8xj7K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC3xKi=tLR34MyvuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9MSPsQSDsPTPsQjPsMCPsLy=7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLCTvLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3vMS=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS34MyUjMSYjMFIlYSDzYiHxNCkjXiTwNFH3YlLzLyMkXSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiLxOB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9LSvuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai4VNB3wKi=tLiLxOB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9TiArQz8DaFfyYzQkPUAiPTEPK1DxchsTZx74QEDuNDEATB7uK2cAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAP2cAPTEAPSMmQFUAPTEIK2cARjMBdDkyRzQBY2cmUDsrdjkyQzYBPTIAZjEmZDEUTTQFZWgAcjIvQF8yR0AHZmkBQFkndDoyaUQCZTIURDMBZjEybUgLaGk3VDMvZWAEVTQJaWondiYzdDoEaUgFaEQCQDMnLFEiLkoEalsoUDsrLmDvP1EBZUUCRkMvLTsrR0oTbFwodlEsUTkqUzQGbTYTQDQmUWHwQzwXbkcpUD0tU1EUbWghbUcTREcrTjwzdSUObTcPYGouczsjcUoha0EGSVInTiPwXSUncyI5NR8zLTwiJ0AZbGgKTDUyMyP3LikLbyQidjk2MmLwJ2IpZyQWYjw1c1EjdWAsdlEodkQzTSbxQ1wublkJRiXuLlM0clINLVEYcDQqXT4NJ2gic2IgQFPyT2QkS2g0ZyAiaiU0cyjwXjg2MSE2MWTzdibqJyUMY0EEQ2YCMDouRFoVM1QCQF7uNGMPViAoYTo1YzYWVUgmQiErLGIZQV4gX0AlM1b2LzECcyU4TD0paB8mdWXzNV4STlQWTTwuTmf4XUgVQTUVLlotRFQlTkMrYWQ3dCEqa1gsQUbwUTf3cEkXU0DzdToOQjgEPSbvRUglSzkWTlYVTTIsTz4kRlYnUkgIQVcAbzUTXkEzX0I3aCkyVGEsZyLzPlw5XVooUVkiQ0ojTl80LCMUUkkpQDQQQFcgaWcZRzsKTzD3U18XUTz3c1sTUFnwZFQGQkMHJycrREEHVkPybFgqZV0lQmkJMTQYRmDwamAPVVsRX0QrZ2QVU0n1TDItLF8ZUUIkS10SaVURRzIwTiIjPjoVU0kFYCAXZEUqUDITPmkZS1YoSGEsbCQ2TR8kYlYocyYRMVUKTUgLQTUtMCT3ZmYYUV7zLGEkcGUnSGIqQ1EJLTrxbkQsaCENU2EnR1YsbjvuJ0MSPVcXRF8EXV4TT0MYbVoEPmgKR2UFVFswRl30aUAQZl4QYFHqdRszbTE4YTwwQWAkM1UpZlQydUknYVENNUQuRkoWQzEVTFsmbGEwLRsvS0YLLyAYbmIZPWApb0ElYVowcVwoMTMMZiMGblImdFMRamYSSScwXTL0QCUPU0f2QTU3QGM0ZUQALDIzYSIZRGYtbV0udkYDY0gzcmYsJyI3TDQBSULwVSA0QiEZZFsmTTzxVmE3RkYlXiX2Lz8waFkUdGYtM1kBJ2IHND0gUT0iRl8TZFwvUTMOXhsCdFYNYFUWQVIxYEYtZGEQbiECXV0VUGAVXV8yXWYucVM1ZUQrR2D4SjwJUzj2bmMuU1UnVkIsaWQOUyY3Uh8SSFEtR2QRTiYycGUldT44NVYNUB8kMjsHaCgoYGgqcWYgXVwFdFjxTiAGaycWZVDxaVkyZ0HxcB7zYUIkUiXwcVEXXVwwXWEqR0L1SmARckQHZyMZUFYpUFokYUUMaycpdmc5a1kgUzIpViAsZ2QhMDX1Kxs0aFP0QzQPdjMwMTYNb1MkYUMsc2UgUmIZZzwCYVYKSDEPNDYKTmAOalwndUAkbSjxYDUoS2UHSzsmU0EXbGIxRTMlZDgxcCQXUVTqQUMzJ1Ylam=2Ql0waDs1RCQuMRsQPkIVcmjxNF8NR0fqUigHRV01RikvPyUxc0X2T1X2aUgTVlEVa0AvaT4oMSItZFw5PloSJ0gHPVQyRWU0NDjvNScZXlokMCgLP2YKYjz2LGYRS2A4K1wKT1wYLkcHSCk2a2kxLj4NNDMBYFj1PzomQlE1QUIFblY5TVoGYEogb1otP0gMVRsZPz0XLFISQGAAKyIDLlc2NCT1PkAHZS=zVTQwSDEhUDTyVEUvdEQRJ1EWQV8yRDwDKykPSiYmXSEwaFsAPWARYCIJVVsBbCIpVT7vTVv1RkACUSYwTDErYUjzXl0sLTcKSF0EVEkYdkQNdFYFQj8YalgvUyAIRBsKZTIyXUAibWYvZGQnM0cJP2gBM0IqQDkWTyUPK0kMRSfzMjYMQkcFb0kqYifwcET0Z1oEVFgtQjoqP0oIMiXvVlgiMVksbyMncGcpLFcoQGIIbTYxLCQ3aj4jMTcKXjgVcCEzSjM2bUcjMEEgUBs0SzQIdl8tb0QoQiTwbTU0LjMYZFQQNTkTP0oKa0EPU2gMQVcUZkEAaBsZP18tQ0cXZj0QXiUrXkUHZEcKTyIwbDzxQWkWM0kqVSIrclE5REUWP0YNQz0DUWolRVfvZT0YRlLqQWkGPUMKVUHwZ1QJYWUoZWU1bkI0TTMUUV8BR0fxTiYNYzYFPlH2TEbwTEPzdGkmSkQGVjsrQzYITkAtKzUnMmD1L2=qNEckXTsLU2oVMFwNYUMsTyUQVEoCSjQwZTMrL2LwbDk4SWjySSAKMloVbGDzUzj4RCUtREEYa2kPVjYKZ0EZVjoTRBsYP0E4cTgQTEguVjYTVjQSZlnvYTwOURsZVTwRbkQTcFgDbFgqclQYcGD2QDcYbGYvLWMWLTULdjfucj0BUCIyVVkJdFwKTkIocVsPS0YhdSTyPWMBVmorbTYRT2QOTlwjLCPxSWf0YUoGa0UEbFEFXzQMbyjzPVwoXmnvQjEWLV0JUjIPaD0tQ2Y3Y1wBPTgLSDInZ0MRZTksUzwzZD8YLVw5LVgCVFIwSyISXVgBREMtUzYsbzwUUzgNQzwHYCUZVVzvLFENQl0VVSAmP0UNUSILQls5YDIqLFkwVED4ZlD2REjzTSP1ajskJ2QgYGIPXWgIMWQkNWMWSCEjZjL2MV0ocz31S1IIXWE4ZCkMXVEvQBszTmEETFQFclghLlcTThrxUmYZRSgCbWYhVWAELmIgNVY1NF0vXlUlQkcqQDcTZDsWU0YWTWU2P2ISLUYjP1QjbFkwVCgqcUn4XVI5VDwYcFsIZigrSSUsQGgIKykHQz0XSFgUSEoAZyD4MUYtXWU4RmALYyY0UCcvR1P0cF4oZlYKXz4XNWUXZkcmdlErZmQZSCMYYUPuXlMudWYpbjkUYiMlbWQDNFU4aB8FVDb3ckb4USAmb2HvTTr3LTspbCECRlcNTykkK1MLLD0mMUb0TigXRVEqT2MzYVYybGEzSlkJbmkydVc0RmX4czoVJxsvSkgGUFYQaFgWZSAzJ0MKbVoyRFr1Plc1XWU1bjsGalkxZVsKZycsPiEgPVsZPyksYzopb0oYMkkZb2DwL1chTDYER0cSZ0QKUCkqYFMLNUMCbB8lPlw2J0UyaUELUGXyRzsFLU=wa10IZjP1ZWkLXyc5U10vRzUvaEbqaiMTRSELcTMgcFnubTcXbT0yZ10QdiMDalMnTmoLZ2Q0TGj3UGg4aj4gcCU4aTclQEklQ2cOLzwILyAVMGAOYkIZc0cHTlgmbzk0Sl0gZzT0dFg1YWIuPTjqMl4ETlgCayUYMUYRcDr1M1o0LzY3R1b0P1MqRTUibjcjNVv2MEbqQSAxSWb4VTQMTkcqPjI1YzIzaToAbkINLmgoSS=xNTgJTGcXR2YpSxsiMjc4XT0ZUyT2cTkqK0kFcicNaSEhRWEBYD8kTzL3Xlw1dGMQbkcDaTQ4MSEONFQ2c1knRUkXXz8uS1QidToKRykFUl0qR10gdDE0cjsocUo0VkIuVGACcVU0bGo1cmDqZ0EUVlULTGMgL2cnUVoMXlIUZWLwU1jyYWIoRVQZXyIjU0X0ZiMJMkMKXjQUdjsIJ0bwYSbwNWINXVT3P2QkR0QKMCcsPl8YbFYKb2D2MGUxbmLvUx7qbkUgaBsFMlMqbTokRCctSWogbmMpYkYySFHwLCA5YVwUZGkrbVryMF7yYkkKTGkQRGUhUzUCL1LyRTMjbTf2TToUb1gMdGEscDH3VGgAdFQWXSLzbEIVbVUXLTgtT1EsXSEsLlwGalIoUh8ZbyA4SlovUSElZVwhZ1IwUjj1RV8ZZDP4Kzo2P0UKM2U2U1sWUVQlcWcANUo4VkH3YFPzQUX0cUYXdCI5Rz0XZycqZyMHLSAyTzkGcjgWPl01XzwsKzYYNFP0REgNdj0KMBsHTzcnZkIXTiYUdjkWaFryVWYUS10TR1IzLScHYEnyZEY3UCTwQTPvNGQRSjz4cCUhaVcCYkYGLlIWRyMZcmAzKzwEdjQjSkg1ZVoDREgMZFjwdWgXUCgvb2oyM0AtZWkxLic0TzsFNVYwQiMhMkUtXT8iVSkPViYvSGksbUAjL1UUVEo0cikWamDva2UVaToMTicrVGI3RFIjYTQiY0fwSUQSTlcCdiMHMD0GQ0kqUEH3SjUhPSDyQUk3TkokXSAjNVwtX1Q5VFI4aVoMXzErVSgFZEg0Y0gTaiUUVh7yQkUoZiMgamPvTWg3UTYAVl0HSEIqVj8KTjrvVkUkUGgHTVIRLUosPSIZP1zwYVoTVFUsQlogT1TvR1UUdVIjPjIPRD8sSWb4MFX0YVgGKzIEU2=zaUAgLSMYVVY5YVg1RFI5aDkSVmAXRB8mL1c0Z14mMyEHTWUEajoEUEgkUT8URWn2aj8IaFsKRT8GTSkZajcMUGojXVwBYUj4QlfyMEggYkYqRmHxZVc0ZV4Xb1UnZCY5Z1QtUmgNVWPyYSQGLj0FcTkNbVQnVkYDQ1gJX0cHU2YuYzP2LFkGaTIgQhsVY1EqTjoHX1wkMD8rSzUoQ1TwRTkWcicERWI1K2cSZWAnLF80VWf1MTkndWQ3RCIIYFf0aVbxXTcyalkwLUkYUVgtdFURQTsgPkfyUFw3clgFL1o0ZFv3S1QtXyMuUiYBdFgzVjopRzQFPiUZPiQBSjcHQWQGREADbTf1cTDyYjMYVGQWaDM0MGUBdUMQTlsWPkcpZGctNTgBLkQVNSDyRkY5L14ZZTP1aEkHSFw4UzondGbwQWkraSARZlonRVrxLSHwYiU4cWEIU2YHcDkQTCgRbmjxQlMjMTQicTE4ZiYyVSApNSMVb1f0PSQQUj4OPzkDLSYIczEzZFY0NTgrRyQtclovdGUNUUM0SUEYLlEYUmXzLTgVPWcnSzvzdGUZdCUGSTEUXj8rL1wvXyITY0IuPzM0QSgsTzMpX2kFPlj1P0o4PUcDaGMTRVEvMCkwNCQ3S0UYYyIEaCkrVVoZYmctREgVMTspSWfyZzUZUFsucTsHTyUrZkQgX1EoXUIEQiUnZDn1ZGYobkYBMF4YXl0LXUTycjYONUInYEfwQUYwJz34SzUWTx8CY2UuLEUzQFogSF4ETiUSJ0MCLiQEXhsrYGAYSlsXMUUEYDQIYykkaVwQLDgmVCYDZEkAdED4YjonNEoNRlI3a0oHSl8JcFYLRmY2L1QzaFoEcEEtZFwhbUYoXUgrLFslZEkzUDkyakkraFX3TzM2K1gYZUcUUGcQR0EoJ0MFRCAiUkj3ZyQvbEnuUCQoUzUVZCbxRT8SUlsGPTwPX1slKxrvYT8IMDs4Y0UKNScIZ0MobDkKYSQFcVMuXjshLl0sRyUrMVcvZ2MYVj0Rc1gSPiLvZV8EZlQoa0QmVkgDZ1YVT1PvR0gGTFMSYCAmaDnvLUkVRjgoSGACUFE4M0krXykJUyIRaFoKc0UgVT4vTVQTZUk3dDcpM2AnT1UpQFI3cV8hTD7yZT8yZjoLbUIpRh7wZzoZZVkscTkoc18sVFX1dV0MYFgUamMVVDMIal4QTyEiVD4nQjovQ1kAUiULUEguZlr4MVcJajgKYUgWTmL4dVoFUDoiPUQEQmADUUHwMVkXMDEEVUAndFD1aEQOVD8VViX3P0PzMEILMWoRQ1c5RlgKJ2AGQF0gQVIYLjsBYEoYUFYIa1IUZkY2a1wQT13vSFoPZlYSNEMiQzUTVUcqUVsjMDYmQGUKXV8BTlnvaEUrYmACZlcmT0UCalwWNWcqUB7yKzEYViUndFsxQSDualQVTVDxZzMjQV0vVGUsQ2cSVCTuVlEBSjcwYF0iZiAVLEkZLFbvRWkwZWc5VVk1QWLxLhsVdmoGcEb1cD4uT1L4RjYyTSIHVCQ4MGEzLUYiaTIyMSIRVVIoUmnqLUj1MEcYQzgwZGMuVkMTRzETLVIrRV84ZDPyRVL0aDwVamUvLjMiYFQKbD0RVmkWS1r3MyEVaVEwa0Y2YUYLZiD0alMFMVvxc0YuUV0HX2=vdjcyYDIpRDXzUEoFVGguMCUQP1s5RD8zU2Aka2ojazIrPTQBVjfqT1E2LVEpYTYobFIkNEQsbWkRLDYsUkgiaDcUKzMnUlwKZ1z3P0INUUk4bDX3Z2oiMVgPZ10RZz0KRzMlZyYmUTcCcGYwPmIHRzTzRzYpUF80VmYOPkoLdEIVPV4JUlzxQjIqMFUJX1sCXT8KU0QmMSE4MyLuM18WLGMEY0Y2VSQqXzUpLUQuTTvuaUcKVUYWdlgmcUITU1MIPVkHdh8KZmYoYWQrY171X0EvMEEvUj82R1MQQ0Qzc0UiVVb2ZFLxdGAVLUEtX0kOPj4wTGUSQWImaF4rRFcmTlYrdiIrUzkxUj4gNVQgVTgvaUElbj0vbz8sQSIVZVMNY1U2S2MZS0MXbx8IUWMXYmQNXj0Na2fybVkRUGAOdVEDQ18UK2U5Qj4kcEE3YGExU10uSGEmYz44bTf4J1kuKzENdUL1QmArTVkpPRswXUkCTUkyPVUYUkkyaEAvVkEwNFcUM0oVTlUKcUkVVlDwUlsQc1HyUmkHTlEpSGcqZyb2ZUA4UFgOP0IRQSg0ZVoOQWDxL0AmbGQgTl7zckIJa0IoUEMUYGQVLmEXZ0ESST0yXTH0LVUJR2UWLj70Q10MTVkENDYncTMJb0QPSlwhMU=3QFwgSCIvVVX1TkXvaWQuMCQjMlMSYSMRTlQ5UEILY1P0cjMLMmMKNVItLEgnZmkPZGIMPTwgZRsHXToPR2M4UFEhUSQgXyEsP0gWSScxTGHxSCYqLmQwaGEEQyULUmHxVVcPU2kscjIncFkSQ0kWckMMVSQBcWD1dVoGY180LEUwRVcSdkYALDU1XkL0QUX0MkAsclkRaGI3UUYsLV8KXlELZ14oajgBMzg1M18vKzMJVScjVmcPdmEnYWkHSSkyMFM3U0QLaGAScl7zMEETMCUVdkgHUTT0VWI4LGI0R0IWXj8NUWU4U0IkSFbvUTUMUlY5MEknRl0vZEoKLFE4UUMWVFEIQjo0VkktayYXRCUubzElVUHyMUgJSyAGZ2XzMlgTcjYITDwxRzkzQkMkMFIOdWoiQjMEXWgQLjcTS0AvcFIvazsyK14ISV4WYVQ3bmINch74RzYmLmkVbkcRSDU0dGcnS2ABcEj3SF8OMGYobCQLPj4CMF4QMSP0Uzf3dWU5VDMwVlwWcjPvYWoJVkX4QGEHLiYUZ0X2TmcOLUEzVVn3TmMwSEXvUVwLa1z3a2EgYF4pPyknLigkP2oFUVkYLUEoKzIyQxshZWUFUFwgPWnwaSYpLiMJSB8zNScYZ1EYRUAqXlYLYDQULFUXPSEPQ10LMlvzXUABaToFRmUtZj0vMDY5bEEvLSPqSWHvUzHwZknwQVvwcUMFQ1ICRlEvb2YRbSL4czI5LUIVaTT4aTkZMz4rLkAIVT0TYTQ5LmEMdmcnazssVjIUZmjxJzIBbmQETl0rRzouaEowQ1E3bjzxcT0raVn4bEE1XTY2ZUAMTFE3LGUPXygLMSHzaCD4SVYwbjU5Sj0wb0H2PzEmS0UjVDMgRFcKMT8GZ2LyM2oHZiYjdlwLKykIdDs1ZWn3LFQ4QR83alI2S0oCYSIJVTUmZ0QAbF4VXUYzbjwZbxsIc2YLbGj4QiLxQFbucFMyNFs1QDg2XmAmX1MpLVISUkMnR0U4dGgURlgFLFg2XjwAaUEoUloSbSMLT1knYUjqYUgJdEMmLjk5L0QEQT80TCMoYD72LlD1UWoTVmY1TzQJT0knVFYRSicUZz8TcTEFRCMTLEMoMmL3Um=xb1wUUUAJP1YlcUPxdFM1XSEpSDT2TEMHJyH1XzQOaSLyUkcJS0YYMmE3VET1cFYAQmoTTWklTFUqRWE1SUYPLkIhU1QvaFUSXloPcmIwJz4ndVcsZmYPZULyRSUNUWMBQVwwa1sSZibwajcmMVbyS0cvTFIUXR83J0QRTSEiX2X2RkL1X0YqSVryVikiQzoIZVEFdl8HU0P1YkYXb1YWUWY3aWgUS1oLMTwGSTvwUWM4QCkuUjcELD0HayI0ZWLwaiEGR1YMZkMEYVvxZjEzdTwkYFciRmjxcEQxLh7uVSMNZloLQDMkY0YPMkczcyMjcGc4TSgvXWEHJ1LyXzkvdkX1TmAKSkQQNWYUM0QYMSE3a2oZLxsKLCjvZTQXNCHyXh8hcCkTZl4ZUyI1RT4YXyg4YWgjdlYBcEQ3TDMpaxrvMls5UiH4USMXPlgscTokQV71MFE5L14WVGIoNSc3alP3LlEzdmPyREkwLTgTPyUtJ1MEblgNNCjqR0EtLjwXPyXvQFEUK2IXQ2EmLUoHcWImSmYzazgANTIuK1MWbST0XSknRTosS2MqaiczL1YUZlIZPj0YZ1IRLUAAMTPuSz8OLEMUMGLqbEYYM1MMcWYqQjf1YT7zaEU3PkQySlgtRCP3PlwJQ1kOTlYGSFP2TjMwUzwLTjQHcUYSTGUXaCIpMWkwMmILPlfzVmYkVDv3TigHYFoDMEQZSGEDUmQqQFkSZ2gGPkcpbkT1cUkJbCE0Xh8iPUbwLmfxLkcydVsGaCchNCI5UUAWQyMTQ2ItXzQoJzs4RmMoLCMuMycHaVETQSM5XWouRWE1YjMKRUH1Y14vSmQVb1wZXxsraCXyViktakgMTygUTVovRGMrZmcsQ1gGbVL2VSb2aD34ckYqZyYCVSUpZmkvUGEPcSYtZV0PYzoATEctclQYYz0idFwnMSE4VWUZSWP1blEzckURMUgucFTxZScgL1IzcjTwb2AscjcxT1gwYyT1LjEST2goM2MCZ1EoP1UpPWgTLFn1NTkmb2IPZEcvdj4SdFgwYlvzJzsgZkkCbmonUTcKR2ATVEjqdWkwUygrMFEEYF4mczgXdVcVMCEWMGUGaUQoKx8nT0jwL1EWLkc3XSMkakAMLUUqYmYQNDDxLCY4R0UnUkYWREA5RzUnZFwCclgNaU=0bEc3UmADLkARZzo5SFMNR1sqZFQSKygqcWoOajkKVCA3S0D3ZmEZK0ciVGc0XSkSJz43ZDf2cEEHQ1sGVCb0aTkSSGcrRiEAM1DvcF4qVUACNF8HUiTzQ1ULQ2cUM0ARYVciJyMjaVUSNCkAPjYQQDo5P0UGNToxVif3dSkRQykrTkcDSEX3TjoNVCMpM2kVSikQRUAKRFUrcEgWcTc0aWELQlILMmEFTyMPLzn3RzU0c2IUTzcvLyT2K1UMREgMdljvQWAjU2kqNTgMSko3YSIrcSMyMEbvUUI1MiclajEMcVspaTf3Q1ULMDI0XlImZGkpbz8wbiYTSFgCZUU3b2YVQSLuNVcyQEgrM2oQbkgkRSEJYVwmLzwrPVQJQygndT4AcEAUSTEgVjUvZkEmMUAQXSTzVWo2ZijwQlIKdjEJMiAWRzwPVkP4Lz8sU0U0UTjxcloLLlEoR183QmcrPh8pVCgpVUELQGDucln4aGTyQFL0YiQlcTsGRT8WVSgOPTklcjr2QVYHJyQQQj8lZVLqdF45a1oEMlwRLmYMdkj4clruZT8gdjY1J2kMcFf2blooMznuL1EXTEIrY0QSXSI4ZCARdj4wR0QqK2kKRUMGP2MmPTUQPTEAVTkFPUEQVTkKQFcQYzkARDQKQTcHRFgQTTUDSDYuUUUBQ1oQRVsjTEfzQTcVSFsSRjkqQGcKczcEPVwARSAXUSMIZxsFQFk2RSQDVkohNFUDPjESMVMXPlMDQTcVUF8URzoFQhr0SSIRPWA5MkD2XmgucEMvQmA5MEIAa0X2Ql0pVGETazUwYiYKZ10xRGDvMVbvcFMYNGktTGERbj4tL1H1Qj7wTFwWRkYIYkcxSTsOPVzxVjozRVUwLCXySGETM0I3QEHqSzruUWHvNDEYREYxcD74Q1g2MRsNPkEzYVkWSkj3LlDzaFvwMmY1b2ouNGEGZy=vK0gxZ2khLDswblQrdVgnLyb2Qz83TFgOcVQVL1H4UyckTFruRzInMVMwLVYickjvYmnqLUfqRDwsTjsXLiEyLCcOakMBYjozYmfzMEP4YkQpdEQGS0gwZyfqL1o4TUgVdVHwLFIhNSMJPmMyYjQmYzEOcyz8OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39OB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEAxZV4zUlkyZVIrYS3wOB8PblktcEYob1khaFT9CPn7b0MoY14ScFEzYS3vOB8yT1kmakMzXWQkOfzJOD0jMS34MyUjMSYjMFIlYSDzYiHxNCkjXiTwNFH3YlLzLyMkXSvuSVP0OfzJOEAxa08FaFEmOiD7K0Axa08FaFEmOfzJODksXVckUGIgamMMa1QkOiD7KzksXVckUGIgamMMa1QkOfzJOEAxZV4zT1UzOi=7K0AxZV4zT1UzOfzJOFIHXV4jU2IocFT9LSvuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC3wLSDwLSD7K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9RkgTMmbwamEoYTYgTTsVaR7xbDcmS0j4dDDzci0yZzvqMWQCYGolREIiZD04L0M0Sl72LDQEUzIZUVn3XjkPaGH7K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7K0cPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7Uz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoXzksYy37K0AoXzksYy3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwhRFEtYEcxZWQkOivuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC37K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9OB8SYVErT1UxZVErOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/









—2—

[image: image3.png]


[image: image4.png]


