迪发改高技〔2020〕4号

迪庆州发展和改革委员会关于对迪庆州公安局交通警察支队香丽高速公路交通安全综合

管控项目可行性研究报告的批复

迪庆州公安局交通警察支队：

你支队发来的《迪庆州公安局交通警察支队关于迪庆州公安局交通警察支队香丽高速公路交通安全综合管控项目可行性研究报告给予审查的请示》（迪公交〔2020〕50号）收悉，我委于9月21日组织专家对迪庆州公安局交通警察支队香丽高速公路交通安全综合管控项目进行了审查，根据专家审查意见和州政府第57次常务会议精神，同意迪庆州公安局交通警察支队香丽高速公路交通安全综合管控项目可行性研究报告，现批复如下，请遵照执行。

一、项目名称

迪庆州公安局交通警察支队香丽高速公路交通安全综合管控项目。

二、项目建设的必要性

本项目的建设，具有巨大的经济效益和社会安全效益。能减少交通事故的发生、保障路面畅通、避免车辆拥堵，同时在指挥调度、日常巡检、联合值班等工作方面具有创新效果。能提供有效可行的技术和数据支持，提高交通安全管理水平和交通运行效率，改善交通环境，规范交通执法和队伍建设，使高速公路便民、利民服务的能力和水平进一步提升，促进经济社会的发展。

三、项目建设地点

香丽高速公路、迪庆州公安局交通警察支队队部。

四、项目业主

迪庆州公安局交通警察支队。

五、主要建设内容及规模

（一）科技管控设备

1.前端设备：枪球联动6套，隧道变道抓拍56套，大车占道（单3）+枪球联动1套，匝道卡口（2+2）1套，高清卡口（3+2）+枪球联动6套，高清卡口（双向6车道）+枪球联动5套，区间测速（单3）+枪球联动2套，LED诱导屏（3m²）+票道卡口（单8）+报警灯1套，全彩屏（9m²）+广播+枪球联动+警示灯10套，综合气象设备2套，收费站拦截配套设施3套。

2.后台设备：公安交管情指勤督一体化合成作战平台1套，分布式数据汇聚系统（扩容）1套，视频联网汇聚管理平台（双网部署）1套，机房改造及配套设施1套，语音广播平台1套，配套设施1套。

3.大队设备：大队指挥中心大屏显示系统1套，大队指挥中心配套设施（不含综合布线费用）1套，大队中队监控配套设备1套。

4.施工技术服务：系统集成费（按项目合计5％计算）1项，培训、技术服务（包含设备故障排查培训、软件操作培训等按2％计算）1项，安全防控费用（按每个点位2000计算）1项，第三方测评费用（各系统第三方验收前测评，按项目合计1的2％计算）1项。

（二）电力建设：电力建设费用（包含前段50个点位的电力线缆敷设，电力接入等）；电力维护费用（第1年含维护费用，第2年和第3年按照建设费用15％计算）

（三）通信链路建设：网络专线建设，20M专线57条，3年维护；30M专线5条，3年维护；50M专线33条，3年维护；

100M专线3条，3年维护。

六、投资规模及资金来源

项目估算总投资2418万元，根据州人民政府第17期专题会议纪要，建设资金由州财政局全额保障。

七、做好招投标工作

按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规及相关要求，该项目属于公开招标的范围。请严格按照该项目可行性研究报告审批的项目招投标方案，认真做好招投标工作。

接文后，请项目建设单位抓紧开展初步设计等工作，并按基本建设程序报批。

附件：招标方案审批部门核准意见

迪庆州发展和改革委员会

2020年10月9日

抄送：州财政局，州交通局，州审计局，州统计局，本委领导。

迪庆州发展和改革委员会高技科            2020年10月9日印发